兰州交大工程咨询有限责任公司

2017年第一期员工培训考试试题

二级机构：                  姓名：                分数：
一、选择题(单项选择，每题1分，共计40分)
  1.工程项目建设监理实行(   )负责制。 
         A、项目经理             B、监理单位    
         C、总监

 HYPERLINK "http://doc.itfensi.com/lglw" \t "_blank" 理工程师         D、监理工程师
  2.我国建设监

 HYPERLINK "http://doc.itfensi.com/lglw" \t "_blank" 理工程师实行(   )制度。
         A、注  册               B、登  记  
         C、培  训               D、颁  发
  3.监理人员层次主要分为总监理工程师、(   )、监理工程师。

         A、总监代表             B、专业监理工程师   
         C、监理员               D、试验员
  4.监理工程师对施工单位发出关于业务协调指令应采用(   )。

      A、监理工程师通知单     B、监理工作联系单
      C、监理巡视记录         D、工程暂停令
  5.监理工程师对施工工序过程质量进行检查的形式有(   )。

    A、旁站和平行检验           B、平行检验和巡检 

     C、平行检验和见证检验       D、旁站和巡检
  6.监理单位是工程建设活动的“第三方”意味着工程建设监理具有(   )。 
         A、服务性               B、独立性     
         C、公正性               D、科学性
7.混凝土强度检验，主要由混凝土(   )标准值确定。
    A、抗拉强度
          B、抗压强度  
    C、抗弯强度             D、抗剪强度
8.工程建设监理是一种高智能的技术服务主要强调其(   )。
    A、服务性               B、独立性     
    C、公正性               D、科学性
9.监理单位在监理过程中因过错造成重大经济损失的，应承担(   )的经济责
  任和法律责任。
    A、全部                 B、部分    
    C、一定比例             D、一定
10. 监理单位根据合同向业主提供(   )是由监理单位的服务性所决定的。
    A、咨询服务             B、专业技术服务   
    C、热情服务             D、全方位服务

11.监理工程师是一种 (   )职务。
    A、技术                 B、行政      
    C、专业                 D、岗位
12.监理单位与承建单位是(   )的关系。
 A、合同方               B、管理与被管理  
 C、监理与被监理         D、商业性服务
13.当监理单位与项目法人签订了项目建设监理合同之后，他们之间是(   )的
   合同关系
     A、委托与被委托        B、授权与被授权 
     C、代理与被代理        D、咨询与被咨询
14.审核确认分包单位是(   )的基本职责。
     A、总监理工程师        B、专业监理工程师 
     C、试验监理工程师      D、监理员
15. (   )是在签订项目建设监理合同后、正式实施监理之前编制的。
     A、项目监理规划         B、项目监理大纲 
     C、项目监理实施计划     D、项目监理措施
16.现场监理机构和人员要做好每天的监理记录，在铁道部监理规范中，分别
称为(   )。
     A、监理日记、监理日志          B、监理日志、监理日记
      C、监理要点、监理日记          D、监理日志、监理笔记

17.下列哪项是监理人员的权力(   )
        A、审查承包人的关键工艺方案    
     B、监理人员存在问题时应及时更换

     C、对不符合设计要求或质量标准的构配件、材料拒绝使用

     D、对关键工序、重点部位进行全过程旁站

18.监理人员违章指挥或发出错误指令，引发安全事故的，将承担(   )责任。

     A、监理责任             B、安全责任   
     C、赔偿责任             D、连带责任

19.监理单位不按照委托监理合同的约定履行监理业务，对应当监督检查的项
目不检查或者不按照规定检查，给建设单位造成损失的，应当承担(   ) 

的赔偿责任。

     A、全部    B、2倍    C、相应     D、50%
20.监理人员执业准则是(   )
     A、守法、守信、公正、科学         
     B、守法、诚信、公正、科学

     C、守信、公正、独立、科学        

     D、守法、诚信、公平、科学

21.下列哪项不属于建设工程监理总程序施工准备阶段的监理工作(   ) 

     A、审批单位工程开工报告             
     B、审查施工组织设计

  C、编制项目监理大纲，报请公司批准  
  D、研究施工合同及委托监理合同
22.工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承
   包合同，代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担(   )
  A、监理责任    B、监督责任    C、管理责任    D、连带责任

23.“五控两管一协调”中的“五控”是指(   )
  A、安全、质量、进度、投资、合同   

  B、安全质量、进度、投资、合同、信息

  C、安全、质量、进度、投资、环水保            
  D、安全、质量、进度、投资、信息

24.建设单位降低工程质量标准，监理单位(   )
  A、遵照执行    B、拒绝执行    C、不闻不问    D、按照情况决定
25.对不符合要求的施组、方案、措施，监理人员应(   )
     A、拒绝审批并应及时阻止实施         B、拒绝审批

     C、审批后，再过程实施中随时修订     D、不予理睬

26.监理人员的法律责任的表现行为主要有(   )
     A、违法及违规行为       B、违法及违约行为

     C、违约及违规行为       D、违法及违规行为

27.建设工程监理实施的前提是(   )    
 A、工程建设文件         B、建设单位的委托和授权

     C、铁道部有关规定       D、监理企业的执业能力

28.监理人员发现工程设计不符合相关质量标准，(   )
     A、有权要求设计单位改正       
     B、有权自行改正后通知设计单位

     C、报告建设单位后自行改正     
     D、报告建设单位要求设计单位改正
29.一般项目的质量经抽样检验要求全部合格；其中，有允许偏差的抽查点，
   除有专门要求外，(   )及以上的抽查点应控制在规定允许偏差内。    

     A、80%    B、60％    C、100％    D、90％

30.一般项目的质量经抽样检验最大偏差不得大于规定允许偏差的(   )倍。

     A、1.5    B、1       C、 1.2     D、 2
31.铁路建设实行招投标制、(   )、合同管理制和质量监督制。

  A、安全责任制           B、信息管理制   
  C、资质认证制           D、工程监理制

32.依据《铁路建设工程质量事故调查处理规定》，发生质量事故，事故发生单
位应当在(   )内向建设单位报告。

  A、12小时   B、24小时   C、36小时   D、48小时

33.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程质量责任体系涉及的主体包括(   )。

  A、建设单位、勘察设计单位、施工单位、监理单位、材料设备供应单位    

  B、建设单位、勘察设计单位、施工单位、监理单位

  C、建设单位、施工单位、监理单位         

  D、施工单位、设计单位、监理单位
34.根据《建设工程质量管理条例》，建设单位向有关的勘察、设计、施工、工程
   监理等单位提供与建设工程有关的原始资料必须(   )。

  A、完整、详细、突出重点       B、真实、准确、齐全 

     C、真实、有效                 D、准确、详细

35.根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位受建设单位的委托作为质量控
   制的监控主体，对工程质量(   )。

  A、承担间管责任         B、承担监督责任      

  C、承担监理责任         D、承担质量责任
36.根据《建设工程质量管理条例》，实行总分包的工程，分包应按照分包合同约
   定对其分包工程的质量向总包单位负责，总包单位与分包单位对分包工程的质
   量承担(   )。

  A、连带责任             B、不负责任   

  C、主要责任             D、分包责任
37.施工过程中存在工程质量事故隐患或发生工程质量事故时，总监理工程师
   应下达(   )，责令施工单位整改处理。

     A、监理工作联系单　　   B、监理工程师通知单　

     C、工程暂停令           D、工程复工令

38.对违反《建设工程质量管理条例》，注册执业人员因过错造成质量事故的，
   责令停止执业1年，重大质量事故，吊销资格证，(   )内不予注册。

     A、1年      B、2年     C、3年      D、5年 
39.依据《铁路建设工程监理规范》，当施工违反工程建设强制性标准时，工程
   监理人员应当(   )。

     A、报告建设单位

     B、要求承包单位立即改正

     C、报告建设单位要求承包单位改正

     D、立即要求承包单位暂时停止施工

40.依据《建设工程质量管理条例》，施工单位在进行下一道工序的施工前需经
   (   )签字验收。
        A、项目经理   B、技术负责人   C、监理工程师   D、监理员
二、多选题(每题至少有两个选项正确，每题2分，少选得1分，选错不得分，共计20分)

1.监理日志记录内容包括（    ）。

A、业主例行检查工作      B、当日详细施工情况 
C、当日详细监理工作      D、当日施工情况  E、当日主要监理工作
2.拆除工程作业应（    ）。 
A、按照施工进度要求去拆除 
B、按照施工组织设计及安全技术措施规定去拆除 
C、拆除工程周边必须设置安全围挡和警示标志，并派有专人分区警戒  
D、禁止掏挖和数层同时拆除，应自上而下依次进行 

3.施工现场必须严格执行安全交底制度，每道工序作业前，都要进行安全技术交
底，（    ）。 

A、单位工程安全技术应由该措施的编制人向该工程的施工负责人、技术负责人及其他管理人员进行交底　　
B、施工队长应在安排布置当班工作任务时，向全体施工人员讲解施工作业中的危险点和应该采取的安全措施以及作业中的注意事项 　　
C、专兼职安全员应向全体施工人员讲解施工作业中的危险点和应该采取的安全措施以及作业中的注意事项    
D、专兼职安全员应参加各班安全技术交底会
4.电焊、气焊作业时，（    ）。 

A、氧气瓶、乙炔瓶不得同时存放使用，距明火应在10m以外，
防止发生危险 　　
B、乙炔瓶与氧气瓶之间距离应大于5m，乙炔瓶不准倒放，距
明火应在10m以外　　
C、推拉闸刀开关时，脸部不得直对电闸    
D、电焊机应设置单独的开关箱，箱中电源侧和把线侧均需
装有漏电保护开关

5.下列属于安全生产投入的有（    ）
A、职工进行疗养的费用    B、更新防护系统的费用  
C、购买消防器材的费用  D、办公室安装空调的费用

6.单位工程完工后，施工单位应自行组织有关人员进行检查评定，并向建设单
位提交工程验收报告，建设单位项目负责人组织（    ）项目负责人进行单
位工程验收。

A、设计单位    B、施工单位    C、监理单位   D、监督单位

7.铁路建设工程监理的主要依据有（    ）
A、国家有关法律、法规及铁道部有关规章、制度

B、国家和铁道部有关标准、规范、规程    

C、工程项目的委托监理合同、承包合同和材料设备供应合同

D、施工图

8.根据《铁路建设工程质量监督管理办法》，铁路建设工程质量安全监督是指
铁道部及其委托的铁路监督机构，对铁路建设各责任主体和有关机构的（    ）进行监督检查、维护公众利益的行政执法行为。

A、质量行为              B、执行强制性标准   

C、工程实体质量          D、现场施工安全  

9.依据国家相关法律法规的规定，下列情形中，监理工程师应当承担连带责任
的有（    ）。

A、对应当监督检查的项目不检查或不按照规定检查，给建设单位造成
损失的

B、与施工企业串通，弄虚作假、降低工程质量，从而导致安全事故的

C、将不合格的建筑材料按照合格签字，造成工程质量事故，由此引发
安全事故的

D、未按照工程监理规范的要求实施监理的

10.专业监理工程师应对工程承包单位的工地试验室进行核查，核查的主要内容应
包括（    ）

A、试验室的资质及试验范围

B、法定计量部门对试验设备出具的检定证明

C、试验人员资格证书

D、试验设备和环境条件能否满足拟开展试验项目要求
三、填空题(每空0.5分，共计10分)

1.《铁路工程监理规范》规定，项目监理机构应将安全生产监理工作内容编入监理规划，并纳入监理实施细则，对危险性较大的分部、分项工程应单独编制安全生产监理实施细则。监理实施细则应明确安全生产监理工作的方法、
        和        ，以及对承包单位安全技术措施的检查方案。

2. 按照监理合同约定，监理人应按照标准化管理的要求，制定现场监理机构的
工作制度，明确工作内容、工作标准和岗位职责，实现                、
             和过程控制标准化，提高监理工作质量，促进工程质量的提高。
3.工程建设强制性标准是直接涉及工程质量、安全、         及         等方面的工程建设标准强制性条文。
4.《安全生产法》规定，生产经营单位的从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，可以由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予           。
5.依据《条例》规定，建筑施工企业发生生产安全事故后，事故现场有关人
员应当立即报告               ，同时开展                    ，
并                。
6.三类安全人员包括A：                                         
B：                                         
C：                                         
7. 工区质量管理严格执行三阶段控制质量程序，即        、         、         
通过三阶段控制，确保工程质量控制始终处于受控状态。
8.桥梁桩基及涵洞地基处理符合设计要求，        、        、        等各项质
量检测指标达到设计与建设单位要求以及验收标准规定。
9.          是指在铺轨工程完成后，基础设施产生的沉降量。
四、简答题(每题5分，共计30分)

1、对监理工程师素质要求体现在那些方面？
2、监理工程师应遵守的职业道德守则有什么？
3、监理人员劳动纪律包括哪些？
4、监理实施细则的编制依据是什么？

5. 监理日记应记录的内容是什么？
6.请详述监理员的职责是什么？

