关于资料规范填写的要求

李海峰

- 1.施工组织设计（方案）报审表

必须严格认真按相关要求审查，如审查符合要求，按下面签写，专业监理工程师意见栏应签：该施工组织设计内容完整，质量保证体系健全，安全措施完善，工期安排合理，人员、机械、设备能满足施工需要。否则提出审查意见退回施工单位，重新申报。

- 2.主要进场人员报审表

审查意见：经核查，报审人员与现场人员相符，上场人员能够满足施工需求。

- 3.进场机械、设备报验表

审查意见：经核实以上机械、设备已进场，且性能良好，能够满足施工需求。

- 4.进场原材料、构配件、设备报验单

（此表是一个通用表格，通常原材料报验使用此表格）

审查意见：进场原材料，质量证明文件齐全(出厂合格证、质量证明书、自检试验报告单)，符合要求，同意在本工程使用。

- 5.检验批中由监理单位填写的必须是专业监理工程师亲自填写，具体要求如下。

（1）认真检查检验批表格使用是否正确，每个检验批填写内容是否齐全，相关签署是否规范，核查无误后方可签署。

（2）监理单位验收记录栏，如：砼（原材料及配合比）检验批质量验收纪录表（I）中主控项目为定性（即不能量化）的，应签“符合要求”，砼（结构外观和尺寸偏差）检验批质量验收纪录表（III）中一般项目为定量（即可以量化）的，应签“合格”，主控项目必须分栏一一填写，一般项可以合并填写，也可以填写监理检测的数据。

（3）监理单位验收结论：合格的签“同意验收”对有砼、砂桨强度等级（或弹性模量）指标的检验批，须有砼、砂桨强度的临时试验报告单，并对其他项目进行验收，合格先签“同意进入下道工序”待正式试块试验报告出来后，再进行验收，合格则补签“同意验收”否则，按不合格工程对待。

- 6.检验批项目部分

检验项目的检查验收结果填写方法分为以下几种情况：

（1）定量项目，直接填写验标要求的全部数据。

（2）定性项目，应按验标条文所规定的质量要素描述全面。且当符合验标规定时，填写“合格”、“符合要求”、“符合规定”等；当不符合验标规定时，填写“不合格”、“不符合要求”、“不符合规定”等。

（3）既有定量又有定性的项目，填写验标要求的全部检验数据，并按验标条文所规定的质量要素描述全面。当所有检查内容均符合验标规定时，填写“合格”、“符合要求”、“符合规定”等；当不符合验标规定时，填写“不合格”、“不符合要求”、“不符合规定”等，并简要注明不合格的情况。

（4）对有混凝土、砂浆、水泥浆强度等级（或弹性模量）的检验批，可先填写留置试块的编号，说明试块留置是否符合规定，待试块试验报告出来之后，再对检验批进行判定。

（5）对于有允许偏差的抽查点，应将实测数据直接填入。

（6）检验批质量验收记录通用表格中的检验项目是根据验标制定的，对于某一检验批没有的项目，要用“/”划掉，不留空白。

- 7.分项工程部分

（1）验收内容部分，合格的填写“合格”、“符合要求”、“符合规定”等，有问题的检验批可暂不填写，待处理后再验收。

（2）验收结论部分，同意对该分项工程验收，则填写“同意验收”签字确认，不同意验收则应指出存在的问题。

- 8.分部工程部分

（1）验收内容部分

1）分项工程监理验收结论栏中填写“同意验收”。

2）质量控制资料，监理单位组织审查符合要求后，在验收结论栏中填写“符合要求”、“完整”等的结论。

3）安全和功能检验（检测）报告，监理单位组织审查符合要求后，在验收结论栏中填写“符合要求”意见。

（2）验收结论部分

监理单位填写“同意验收”。

- 9.监理日记填写应包含以下内容：

（1）时间、气候情况。

（2）施工进展情况

1)施工机械情况；

2)施工人员动态情况；

3)进场原材料、构配件的数量及质量状况等。

（3）监理情况

1)巡视检查情况；

2)隐蔽工程、工序检查、报检及旁站过程中的问题及处理情况（隐蔽工程、关键部位或问题并留有影像资料）；

3)原材料、工程试验情况；

4)监测情况，包含地质预报、监控量测、含水率等记录；

5)环水保、安全文明施工等。

（4）其他情况

1)收发文，包含下发的监理通知单、工作联系单、通报、总监巡视记录、监理回复单等；

2)上级单位发文、指令、有关要求等，召开会议情况；

3)领导到工地检查情况、检查意见等；

4)安全、质量、环水保情况；

5)其他情况。

10.监理通知单应包含以下内容：

(1)时间：具体检查时间；

(2)地点：检查的某个部位；

(3)人物：具体检查人；

(4)检查情况：主要存在问题，并留有影像资料；

(5)整改要求。

(6)监理通知单编号：LZJD-BLJL-5-TB1-XXX-序号，XXX代表每位监理人员胸牌号。

11.监理通知单、旁站记录样板

- 新建铁路宝鸡至兰州客运专线工程（甘肃段）

- TB1  监理工程师通知单

工程项目名称：新建铁路宝鸡至兰州客运专线 施工合同段：BLTJ-8 编号：LZJD-BLJL-5-TB1-002-01

致： 中铁二十局集团有限公司宝兰客专甘肃段项目经理部第五工程队 ： 事 由： 关于南山堡隧道斜井现场存在的安全质量问题 通知内容： 3月31日上午11：17时，宝兰客专甘肃段监理站总监李海峰、副总监孙志奇对你部施工管段南山堡隧道斜井5+69井口（五队）进行巡视检查，由于还处于大临建设阶段，现场还存在主要以下安全质量问题： 1、洞口套（护）拱在安装过程中，现场未有技术人员和安全人员指导，钢架在未进行初喷混凝土后既进行架设，操作工人在未有任何安全防护的前提下进行高处作业，受力集中的钢架拱部位置存在焊接接头。（详见图一） 2、洞口边、仰坡锚杆未进行梅花布置、喷射混凝土厚度不足10cm，喷射混凝土面不平顺，坑洼不平。（详见图二） 3、洞口边、仰坡处存在滑塌现象，截水天沟尺寸不规范，要及时进行挂网喷射混凝土进行防护，防止边、仰坡开裂、失稳及坍塌。（详见图三） 4、超前小导管未按规范要求进行加工，前端未做成圆锥状。（详见图四） 5、空压机压力容器灌，平放在洞口边坡上，严重超出距边坡的安全距离，未有任何安全防护措施和警示标志。（详见图五） 6、易燃、易爆危险容器未按规定放置，直接平躺在地，工人坐在易燃、易爆危险物品上休息。（详见图六） 7、临时用电配电箱、开关箱未加锁、未进行接地、未有危险警示标志、未立起固定放置，电线乱拉，直接放在油桶和钢筋上。（详见图六、图七） 8、建筑材料、机具乱堆乱放，钢筋未进行上盖下垫，直接放在土里，未设材料标识牌。（详见图六） 9、现场高空作业、机械设备吊装未有专业人员指挥、工人未戴安全帽。（详见图八、九） 现场专业监理工程师对你部作出如下要求： 1、现场施工过程要有技术、安全人员现场指挥，严格按照规范、图纸、施工工艺要求进行施工，以确保施工安全质量。 2、必须严格按照有关易燃、易爆、有害物品管理规定和铁路工程基本作业施工安全技术规程进行施做，保证一定的安全距离，以防发生危险事故。 3、施工临时用电必须采用“三相五线制”系统，严格执行“一机一闸一箱一保护”规定。配电箱、开关箱要加锁，做绝缘防护和接地良好，并设危险警示标志。 4、工地上危险区域、边坡、作业重地必须设置栏杆，安全标志要醒目。现场机具、材料堆码要整齐稳固，场所适宜，标识清晰。 5、高空作业施工，必须佩戴安全防护用品，防止高空坠落、物体打击。 针对以上问题，要求你部提高施工现场安全、质量、管理的工作意识，各级管理人员认真吸取教训，加强对施工现场的管控力度，并立即采取切实有力的措施，对检查发现的问题逐条进行整改，消除安全质量隐患。上述问题限期4月2日前整改完毕后，报现场监理工程师王卫东复查并上报整改复查资料。 专业监理工程师 年 月 日 时

收件人 年 月 日 时

注：本表一式4份，承包单位2份，监理单位、建设单位各1份

- 新建铁路宝鸡至兰州客运专线工程（甘肃段）

- TB2 旁站监理记录表

工程项目名称：新建铁路宝鸡至兰州客运专线   施工合同段：BLTJ-8  编号：LZJD-BLJL-5-011-TB2-F

| 日 期 |  | 气 候 |  |  | 工程地点 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 旁站监理部位或工序 |  |  |  |  |  |  |  |
| 旁站监理开始时间 |  |  |  | 旁站监理结束时间 |  |  |  |
| 施工情况： - 技术员： ，质量检查员 ：试验员； 施工人员： 人 - 机械设备：柴油车打桩机 台：钻杆长度 m，夹杆式夯实机 台。 - 机械设备工作是否正常：是□ 否□ - 3:7灰土是否连续灌注：是 □ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理情况： - 设计桩顶标高 m、桩底标高 m、原地面标高 m、设计桩长 m、虚桩 m。 - 柴油锤打桩机成孔 孔，桩位偏差 mm，桩体垂直度 %，桩体直径 m。 桩长 m。 - 施工单位灰土含水率： %，压实度实验： %。 - 回填成桩 根，回填土厚度 m，回填夯实次数： 次，单桩设计方量 m3，实际 m3，施工累计方量 m3，，设计总根数 根，施工累计完成数量 根。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 发现问题： |  |  |  |  |  |  |  |
| 处理意见： |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |
| 质检工程师签字 旁站监理人员（签字） 日 期 日 期 |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表一式3份，承包单位2份、项目监理机构1份。

兰州交大工程咨询有限责任公司

2015年2月11日