正确树立工作理念  强化质量安全管理

确保公司健康持续稳定发展

—2015年度公司工作会议报告

（2016年2月19日）

唐 勇 军

尊敬的各位领导、员工同志们：

大家上午好！
　　这次公司年度工作会议的主要任务,仍然是继续认真贯彻落实第八次职工代表大会上刘凤奎董事长所做的《彰显企业价值 把公司做精、做强、做持久》的重要报告和2014年度工作会议上做的《规范运作、长治久安》的报告精神,总结回顾2015年度工作,分析目前公司面临的形势,明确目标和任务,部署2016年重点工作,动员公司全体人员,正确树立工作理念, 强化质量安全管理, 全面完成好全年任务,确保公司健康持续稳定发展。下面，我讲四方面的内容。

一、2015年度公司工作总体回顾

2015年，面对激烈的市场竞争, 公司在以刘凤奎董事长为首的董事会的领导下，围绕年初公司确定的工作目标和任务，公司经营管理层领导全体员工精诚团结、积极应对，加强拓展各种经营渠道,认真履行自己的岗位职责，努力拼搏,取得了不俗业绩。

一是新增合同额继续保持了一亿元，我们成功中标兰合铁路、拉林铁路、银西客专等大型项目,使我们在西北铁路市场站稳了脚跟。尤其值得一提的是，呼和地铁项目的中标，极大的鼓舞了我们不怕困难、积极开拓市场的信心。

二是公司取得了造价咨询乙级资质和电力工程乙级监理资质，顺利通过了三体系认证复查,这些都极大提升了公司的硬实力，进一步增强了公司的竞争力和信用度。

三是科学管理、严格要求，全力保证各项目工程质量和安全。面对施工现场严峻的安全质量形势，大家没有退缩，克服了现场管理难度加大等一系列困难，严把工程安全质量关，使各项目工程安全质量总体稳定可控。所监理的项目全年未出现大的质量安全事故。这是全体员工齐心协力、共同努力拼搏的结果，充分体现了“忠于职守、勤于学习，勇于攻坚，善于协调、严于律己”的团队精神，使公司达到了健康稳定发展的目的。2015年度铁路总公司两次信誉评价第一次是获得全路第四名，第二次获得第 名(估计也会进入前十)，全年石济客专监理站两次(1/9)、敦格铁路监理站(2/4)、西宁枢纽监理站(1/3)、宁西二线监理站(2/4)、宝兰客专监理站(2/8)、干武二线监理站(1/2)、兰渝铁路监理站(1-3/14)等监理站均取得了所在项目前三名的好成绩；多个监理站和个人获得建设单位的表彰嘉奖，进一步树立了公司“勤、诚、严、精”的企业形象，有效维护了公司和学校的声誉。

四是公司管理取得了新的成绩。内部各项管理制度得到了有效落实；员工编码管理进一步完善，员工待遇（保险、学习、培训等）进一步提高；进一步加强了工会组织建设和企业文化建设。一年来，公司机关和各二级单位共在公司网站上发表稿件56篇（其中石济客专监理站、兰州工大监理站、宝兰客专监理站、干武二线监理站、武九监理站发表稿件较多，在这提出表扬，而我们大多数分公司、事业部一篇稿件也未发表，在此，提出批评。还是希望大家能够及时将现场的情况通过新闻稿件的形式在公司网站上登出，便于大家交流学习。）在《建设监理》杂志上发表文章3篇；启动了监理信息化管理平台，将在银西项目首次上线试运行；在学校领导的关怀下，公司为编码“1”的员工解决了保障性住房15套。通过组织各种形式的活动贯彻公司的经营理念、价值观，践行企业精神，打造企业形象，公司凝聚力、员工的归属感得到了进一步提升。

这些成绩的取得，始终离不开各级领导的关心、支持与帮助，离不开公司全体员工的团结协作与拼搏奉献，也离不开我们家人的理解与支持。在这里我向各位领导、全体员工及家属表示衷心的感谢和崇高的敬意！

在看到成绩的同时，我们更应清醒的认识到存在的问题。过去的一年，我们在经营管理上也有失误的时候，我们在日常工作和项目监理中也有不负责、不尽心尽职甚至不履职、工作方法单一、手段措施匮乏、管理力度不够等问题。导致我们交通安全事故和人员安全事故苗头时有发生，现场工程质量安全也出现了不可控现象。尤其是个别项目廉洁自律问题，发生了多起举报事件。导致公司董事长及分管领导多次前往项目驻点督导或被甲方领导约谈。需要我们认真反思、反省。在以后的工作中一定要汲取过往的教训，努力少犯错，不犯错。我认为存在的问题主要突出表现在以下四个方面：

1、工作中，存在主观随意性，不能很好地学习贯彻落实公司已经制定的各项规章制度。

2、个别二级单位的首长责任心不强，说的多，亲自做的少，工作不细致，流于形式。总认为自己安排了、布置了就没事了。

3、工作中主观能动性较差，为业主服务的意识不强，工作方法单一，简单粗暴。各种关系的协调、沟通不到位。仍然不能正视与甲方的关系。

4、公司对各项目的管理和督查力度还不足，奖惩办法、力度仍需加强。奖的多，罚的少。

5、有些二级单位首长对回款问题重视不够，2015年度公司回款情况总体不理想。有的项目全年仅有2万元的收入。

二、如何正确的树立监理工作理念

在当前监理工作环境下，监理工作难度不断加大，我们的工作时常不被社会、业主理解和认可。如何明确监理工作思路，正确树立监理工作理念，提高自身监理工作水平，进一步加大监管力度，切实发挥监理作用，确保工程安全、质量可控，实现建设目标一直是我们必须认真思考的问题。

下面我谈谈对监理的理解，对开展监理工作如何正确树立“两个重要观点”和“六个要”的工作理念。

1 对监理的理解

监理工程师在开展监理工作前，要知道监理的内涵，明确监理工作的内容是十分必要的。监理从字面上理解，“监”就是监理工程师受建设单位委托，根据法律法规、工程建设标准、勘查设计文件及合同，在施工阶段对工程质量、造价、进度进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。就是要求监理工程师在现场监督好工程的科学有序推进，当然还包括施工、建设单位的行为。“理”就是管理，主要是自己内部的管理，自己在工作中的行为、程序是否到位等。而我们有的总监，在工作实践中有意无意的参与到施工单位自己的内部管理中，是不可取的。

2 “两个重要观点”

监理工作的关键和重点是确保过程控制记录及资料的及时性、完整性和真实性。在工程施工监理过程中，监理人员除了要到施工现场，依据国家有关法律法规、标准规范及设计施工图纸等要求，检查发现和处理解决质量、安全、投资、进度等问题外，还要让这些工作情况通过记录资料真实地反映出来。它既是以后全面了解工程建设过程不可或缺的部分，也是建设工程一旦发生安全质量问题后，作为问题调查、原因分析以及确定责任的重要依据。监理工程师应高度重视《监理日志》的记录，在过程控制中应对天气和施工环境情况，当日施工进展情况，当日监理工作情况（包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况），当日存在的问题及处理情况及其他有关事项进行真实的记录。实现资料的闭合管理是十分重要的。（今年公司通过对拉日铁路桥梁桩基事故的处理过程和其他项目国家审计的体会，监理日记和通知单记录重要性是显而易见的。）

监理工作的最高境界是控制上道工序不合格，不能进入下道工序施工。监理工程师当发现上道工序未按审查通过的工程设计文件施工，违反工程建设强制性标准，施工规范，工程施工质量验收标准，专项施工方案以及存在质量、安全隐患的，要及时通过下发《监理通知单》、《工程暂停令》，组织召开现场专题会议等手段，坚决制止进入下道工序施工。（一定要先通过主动控制的方式进行好技术交底工作是关键。）

3 “六个要”

一是 底气要足

建设工程监理制于1988年开始试点。1997年《中华人民共和国建筑法》以法律形式做出规定，国家推行建设工程监理制，从而使建设工程监理在全国范围内进入全面推行阶段。为了提高建设工程监理水平，规范建设工程监理行为，国家住房和城乡建设部与国家质监局又联合发布了《建设工程监理规范》。监理工作是有法律依据，有法律支撑的，是建设市场的基础之一。监理工作是一种高智能的有偿技术服务。监理工程师开展监理工作要底气足，要大胆开展工作，遵循“公平、独立、诚信、科学”的准则，转变工作思路，切实把监理工作作为建设单位管理的延伸，认真履行好自己的权利和义务。要杜绝在现场不敢管的问题。（要底气足就要我们行的端，坐的正。）

二是 标准要清

监理工程师要对监理程序清楚，要按照《建设（铁路）工程监理规范》和《监理规划》的要求按程序对施工全过程开展监理工作。对设计文件，工程建设标准要清楚；对工程项目的各项安全、质量验收标准的各项具体内容要清楚；对建设单位的授权要清楚。监理工程师对自身的监理行为要清楚，对由政府建设行政主管部门对单位给予警告、通报批评、责令停业整顿、降低资质等级、吊销资质证书的行为，由政府建设行政主管部门对个人没收非法所得、收缴《监理工程师岗位证书》的行为以及触犯法律的行为要清楚。

清华附中脚手架倒塌事故的判处结果进行举例说明：

总监有期徒刑5年；执行总监 有期徒刑4年6个月。总监未组织安排审查劳务分包合同，与执行总监对施工单位长期未按照施工方案实施阀板基础钢筋作业的行为监督检查不到位，对钢筋施工的交底、专职安全员配备工作、备案项目经理长期不在岗的情况未进行监督。

监理工程师兼安全员 有期徒刑4年；监理工程师 有期徒刑3年，缓刑3年。对施工现场《钢筋施工方案》未交底的情况未进行监督。对作业人员长期未按照方案实施阀板基础钢筋作业的行为巡视检查不到位。

判处的依据就是刑法134条及修正案构成了重大安全责任事故罪。

三是 职责要明

依据《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）的规定，监理工程师要明确总监的15条岗位职责，专监的12条岗位职责，监理员的5条岗位职责以及总监不得将有些工作委托给总监代表的8条岗位职责。在工作中不越权，不滥用权，认真履行好自己的岗位职责。在这我强调一下，为了贯彻落实住房城乡建设部开展的全国工程质量治理两年行动总体部署，发挥监理作用，保障工程质量，在中国建设监理协会提出的倡议中对总监理工程师控制工程质量的主要工作再次进行了明确：

（1）签订总监理工程师质量承诺书，依法依规依合同实施监理。

（2）组织编制项目监理规划，确定项目机构人员，明确岗位职责，按合同约定配备监理人员和设施。

（3）组织审查施工组织设计、施工方案，审批监理实施细则。

（4）组织检查施工现场质量管理体系建立和运行情况，审查分包单位资质。

（5）安排对工程施工质量进行巡视和平行检验，对关键部位或工序安排人员进行旁站监理。

（6）组织对新材料、新工艺、新技术、新设备的质量认证材料和相关验收标准进行审查。

（7）组织验收隐蔽工程、检验批、分项、分部工程，审查工程变更方案。

（8）发现施工存在质量问题的，及时签发监理通知单，提出整改要求，并督促落实。

（9）施工单位违反工程建设强制性标准、违法违规施工或施工存在重大质量事故隐患的，应签发暂停令。按规定向建设单位和行政主管部门履行报告义务。

（10）组织编写工程质量评估报告和监理工作总结，参加工程竣工验收。

四是 关系要顺

关系要顺的核心是搞好组织协调工作。项目监理机构是监理单位派驻工程项目现场负责履行建设工程监理合同的组织机构。监理单位与建设单位之间是委托与被委托的合同关系，与施工单位之间是监理与被监理的关系。一个建设项目的顺利开展，需要各参建单位及政府、社会各方的通力协调和配合。组织协调始终是监理的一项重要任务，监理工程师应发挥良好的协调作用，按照“公正、独立、自主”的原则，公平地维护建设单位和施工单位的合法权益。协调好建设、设计、施工、监理等各方的关系，目的是完成好监理合同约定的各项目标任务。

监理工程师可运用好以下手段开展好组织协调工作。（1）及时下发《工程联系单》、《监理通知单》等书面指令。下发时一定要注重文字质量，将存在的问题、整改要求说清楚，起到传达监理意图，纠正偏差，做好事前、事中、事后控制的作用。（2）开好监理例会。例会召开前一定要谋划好，必要时，事先与各方沟通好，利用场合大、参建各方都在的特点，统筹、协调、解决施工中的各种问题和矛盾。（3）发挥专题报告的作用。当现场遇到重大难题时，总监可以通过专题报告的方式直送建设单位或施工单位的高层，目的是引起上层领导的重视，对工程负责。一般情况下，此种手段效果很好。（4）约谈施工方项目主要领导。总监可根据施工现场情况，定期或不定期约谈施工方项目主要领导，通过面对面的交流，通过摆问题，讲道理，切实达到解决问题、关系顺畅的目的。

需要特别说明的是沟通协调不是靠请客送礼,主要是靠自己努力工作的成效和个人修养，取得别人的信任和理解才是关键。

五是 监理要严

目前监理工作除“三控制、两管理、一协调”外，还有安全监督的责任。监理要严主要体现在质量控制和安全监督上，要牢牢抓住，要做到铁面无私、铁石心肠。工程质量是工程建设的生命线，涉及工程运用的安全和效益。监理工程师应坚持贯彻“百年大计、质量第一”的方针，狠抓工程施工质量，确保工程质量一次验收合格。施工安全涉及人身安全和财产损失，人的生命是最宝贵的。监理工程师必须持续贯彻“安全第一、预防为主”的方针，狠抓落实。真正做到“宁当恶人，不当罪人”。

工作中一定要严格。该审查的施工方案、安全质量保障制度体系、人员资质、质量认证材料等，一定要审查；对施工过程中该监理检查的项目，一定要检查，一定要实测实量；按照《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）中的规定，该停工整改的，一定要停工；对现场存在的问题该报告的，一定要报告。一定要多措并举，严格监理，确保安全质量始终可控。

六是 工作要细

这里说的工作要细主要是监理文件资料管理要细，监理文件资料是反映工程成果的重要性文件，是监理工作成效的根本体现。一方面考量监理机构的工作质量和业绩，另一方面也是监理企业、监理工程师加强自我保护的有效手段。项目监理机构应做到“明确责任，专人负责”。采用信息技术及时、准确、完整地收集、整理、编制、传递监理文件资料。

可采用以下措施将此项工作做细：（1）公司和监理站都要组织相应的教育培训，做到领导重视，注重效果。（2）制定标准和程序，使收集、整理、编制、传递、归档监理文件资料各环节内容格式规范统一。（3）严格实行内业资料责任包保制。明确各级监理人员在内业资料方面的分工和职责，将内业资料与监理人员考核挂钩。要求每个人搞好自己的“记、帐、单”。（4）以“人、机、料、法、环、质量、安全”为要素，搞好各类资料的填写记录。（5）定期组织内业资料相互观摩交流，检查评比。通过不断组织对内业资料进行专项检查评比和相互交流观摩，把好的内业资料复印给大家参考学习。通过大家面对面的交流，大家互相取长补短，可以促使内业资料管理水平得到提高。

上面就是我讲的六个要：底气要足、标准要清、职责要明、关系要顺、监理要严、工作要细。

三 强化质量安全管理，确保公司健康持续稳定发展的几点要求

今年公司面临的建设市场依然形势严峻，各建设单位对监理单位的管理考核、信用评价管理会进一步强化，对现场监理机构的行为考核会提出更高要求,会进一步加大处罚单位和个人的力度。我们必须动员公司全体人员, 坚定信心,超前管控，要更加有效地加强对各项目的管理。

总监要做到心中有数，站在监理角度采用风险管理机制，明确风险管理特征，对自己所管理的项目梳理出风险源和控制点,从而制定各种风险管控措施，继续坚持“精细组织、严格监理、热情服务”的方针，一定要切实增强安全第一的忧患意识和质量至上的责任意识，突出“安全、质量就是我们命根子”的核心地位，明白质量是工程的生命，安全是工程建设的重中之重。安全、质量就是公司和个人发展与生存的根本。认真落实好总监责任制，二级单位首长要切实把安全质量责任状放在心上。今后，公司将严格兑现责任状的奖惩。始终保持一种如履薄冰、如坐针毡、如临深渊的精神状态，切实维护好个人和公司的利益，全力打造兰州交大咨询公司的品牌和形象。
     1、公司总部的工作

公司总部机关各部门的工作必须真抓实干,提升水平,起到服务性和表率性的作用，各项工作必须要服务于项目的获取，服务于项目现场，为项目的获取和全面顺利推进保驾护航。传承与创新的开展好各项工作。

公司将在努力完成好经营目标的同时，进一步加强内部管理、狠抓各项规章制度的落实，严格考核、确保公司管理水平不断提升。公司将以目标管理为主线，通过目标制定、过程控制、绩效考核来统领全年的工作。为此将进一步完善目标管理、考核办法和相关制度。各部门要制定实施细则完善考核体系，进一步改进工作作风，努力做到责、权、利相结合。做到奖罚分明，对屡查屡犯的，要加重处罚，决不姑息迁就。为此，今年公司将继续加强对各项目的督查工作，对各二级机构进行认真的督导检查。对各二级机构继续实行严格的项目成本核算考核。

2、现场监理工作

今年，公司在对各监理站的总监继续实行严格的项目成本核算的同时，将进一步大力支持各监理站的工作。要确保各项目依法合规有序推进，确保安全、质量零事故的目标。我谈以下三点：

（1）、切实发挥好总监作用，认真履行好总监职责

我始终认为,公司的健康稳定有序发展各位总监起到了十分重要的作用，一个项目的成败,起关键性作用的就是总监。但是，我们有的总监存在自以为是，把公司赋予的权利和职责没有很好去贯彻落实，自认为自己就是山大（岱）王、土皇帝，像包工头一样为所欲为，没有心存感恩之心。在这，我要强调的是：1）、公司不会强迫或是求着你去当总监。2）、你自己取得的一点成绩，很大一部分是在学校、公司的帮助和支持取得的，并非你一己之力。离开公司的平台，个人什么都不是。3）当你贪赃枉法，触犯刑律时公司绝不姑息迁就。如是工作水平问题，公司是可以原谅、帮助的；如是品德问题，一切个人承担。

干的相对较差的、出问题的项目，主要还是总监出了问题，是总监的工作理念和工作方式方法出了问题，更有甚者，是总监的品行出了问题。总监在平时的工作中，一方面，工作方法单一粗暴，思路混乱，没有方法，存在“吃、拿、卡、要”问题，树立不了自己的权威和自信。另一方面，不钻研业务。没有去认真看看图纸、没有定期对内业资料进行督导检查、没有加强对施工现场的巡视检查、没有对现场监理工程师进行培训考核导致现场质量安全问题甚至事故频发等等。

工作中，总监一定要敢干、敢管、敢做，对外硬气，对内严厉，要有方法和手段,坚决遏制不良行为，带好自己的团队，落实标准化建设。工作中，总监要团结组织好自己的团队,转变观念、理清思路、适应公司和业主的要求，确保监理站做到严格履职、违规必究、一究到底、决不迁就。确保所监理的项目和监理站的管理始终处于可控的状态。

（2）、认真履行自己的岗位职责，确保项目安全质量，在信用评价和检查评比活动中取得优异成绩。

安全质量可控是我们工作的底线,决不能有丝毫麻痹,决不能留下任何隐患。必须把安全质量摆到“总开关”的位置，硬起铁的手腕拧紧“阀门”，抓住惯性问题，小问题“小题大做”，要采取日查、夜查、不定时查、不打招呼查等多种方式开展监理工作。

具体我谈一些看法和要求：

1）工程质量控制。工程质量控制是我们监理工作的核心，工程质量必须一次到位。牢记“不留遗憾、不当罪人、建不朽工程”的质量要求，要积极采取主动控制的工作方式，监理站要不断加大、加强巡查、夜查、抽检、平检的力度和频次，确保工程质量得到很好的控制，不出现工程质量事故和大的工程质量问题。对质量问题决不姑息迁就，对存在问题的监理工程师必须进行处罚、辞退。去年公司督查组检查了各项目，从检查情况看，虽然工程质量总体可控，但有些项目工点仍然存在问题较多，达到了触目惊心的程度，甚至建设单位约谈公司领导以求解决。

去年，我们的项目在路基填筑质量；桥涵施工方案审批、连续梁混凝土浇筑施工；隧道超前支护、二衬施工；房建施工不按设计图纸；四电施工预埋件漏埋；内业资料不完善不详实等方面均出现问题，被质量监督站、建设单位处罚。相关二级机构首长要深刻反省，认真整改。其他单位也应从中汲取教训，引以为戒。

今年有些项目将继续实施不良地质隧道、轨道、四电、站场、特殊结构房屋等工程，监控难度进一步加大，这就要求我们必须在工作中兢兢业业，尽心尽力。坚守工程质量的红线和底线，坚持工程质量问题免谈制，确保工程质量。

2）安全控制。公司监理的项目安全隐患较多，风险性较大。主要表现在：隧道工程由于地质较差，局部塌方时有发生。桥梁工程主要是高空、深基坑、连续梁作业安全防护等。路基工程主要是高边坡施工等。房建工程的深基坑、高空安全防护以及既有线施工安全问题、火工品、大型机械设备的管理问题都是重中之中。在此，要求大家对施工现场安全问题高度重视，积极主动的开展工作，制定落实好自己的安全管理体系和制度，履行好安全管理职责。对存在的安全隐患问题一定要有预见性，要及时下发《监理工程师通知》对施工单位进行提醒并跟踪整改。尤其是对影响安全的隧道施工开挖方法、超前支护、施工步距、进洞管理、监控量测、超前地质预报、实名制登记、三员带班、专项施工方案以及隧九条规定的要求；既有线施工安全；深基坑开挖；大型施工机械（设备）、架桥机、脚手架、吊篮、塔吊；消防；用电；高空作业等隐患问题应长抓不懈。始终遵循“以质量保安全、以安全促进度”的工作宗旨。确保工程安全不能出事，杜绝监理责任安全事故的发生。

此外，对我们自身的安全工作，要定期召开专项安全工作会议、对年轻员工进行安全教育并签定安全补充协议、重点加强对车辆的管理等。尤其在喝酒、用车、用电、防火、防盗等方面必须警钟长鸣，长抓不懈。在车辆管理上，坚决贯彻落实公司有关车辆的规章制度，要求监理站至少每月召开一次例会，对车辆的保养、路况、使用以及员工的工作状况等进行分析、交流，做好记录，相互提醒，互相督促。

（3）、各项目今年安全质量风险分析和工作重点

| 序号 | 项目监理站名称 | 安全质量风险分析 | 工作要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 兰州枢纽监理站（J01） | 1、既有线施工； 2、交叉、高空作业；3、内业资料管理。 | 1、严格按照既有线施工要求盯控； 2、加强人员培训考核； 3、加强总监巡查。 |
| 2 | 西宁枢纽监理站（J02） | 1、既有线施工； 2、工程的消缺； 3、内业资料管理。 | 1、严格按照既有线施工要求盯控； 2、加强人员培训考核； 3、加强沟通协调，保持信息畅通。 |
| 3 | 宁西二线监理站（J03） | 1、对存在问题的消缺。 2、对开通项目的保驾护航。 | 1、严格按照既有线施工要求盯控； 2、加强总监巡查。 |
| 4 | 兰渝铁路监理站（J04） | 1、新增项目施工； 2、存在问题的消缺及交验。 | 1、严格按照工程线施工盯控。 2、严格工程交验程序。 |
| 5 | 宝兰客专监理站（J05） | 1、无咋轨道的施工质量； 2、站房施工的安全质量。 | 加强人员培训、及早修定专项工程盯控措施和办法（站房装饰装修是重点）。 |
| 6 | 敦格铁路监理站（J06） | 1、隧道的施工安全质量，重点是不良地质段落； 2、内业资料管理。 | 1对人员进行安全培训、考核、调整； 2、加强总监巡查。 3、严格落实隧道施工的安全红线。 |
| 7 | 兰州工大监理站（J07） | 1、各分部、工序施工的交叉、高空作业； 2、图书馆项目的装饰装修。 | 1、要求人员多研究图纸和标准；2、对人员进行培训考核； 3、加强总监巡查。 |
| 8 | 石济客专监理站（J09） | 1、既有线施工； 2、高空作业； 3、大型施工机械设备。 | 1、严格按照既有线施工要求盯控； 2、对人员进行培训考核； 3、加强总监巡查。 |
| 9 | 武黄监理站 （J10N01） | 站场工程量较大，各专业交叉施工较多。安全风险高。 | 1、总监按照当前铁路建设形势和标准，高标准、严要求。 2、及时制定各项专项施工监理方案。 |
| 10 | 武九监理站 （J10N02） | 站前、站后各专业交叉作业，任务重，工期紧。安全质量风险极高。 | 总监要按照当前铁路建设形势和标准，及时制定应对措施，高标准、严要求。 |
| 11 | 拉日铁路监理站（J11） | 1、剩余工程的交验及国家验收； 2、内业资料的整理、归档。 | 总监要密切关注遗留问题的整改 |
| 12 | 乌鲁木齐监理站（Z04S01） | 1、运营后存在质量缺陷整治； 2、内业资料的整理、归档。 | 总监要关注，及时调配相关人员。 |
| 13 | 干武监理站（J12） | 1、既有线施工； 2、大型施工机械设备。 | 1、总监要加强巡查； 2、严格按照既有线施工要求盯控； 3、加强人员安全培训。 |
| 14 | 拉林监理站（J15） | 隧道、桥梁、路基工程的施工安全质量。 | 总监要按照当前铁路建设形势和标准，公司的规章制度，高标准、严要求的开展工作。开个好头。 |
| 15 | 西宁基地（Z03） | 1、既有线施工。 2、各工地不集中，管理难度大。 | 1、关注临近既有线施工, 2、总监要加强对各项目的巡视检查。 |
| 16 | 兰州总站（Z02） | 1、各分部、工序施工的交叉、高空作业； 2、人员素质。 | 1、要求人员多研究图纸； 2、加强对员工的培训考核； 3、加强总监代表的现场巡查。 |

归纳：1、工程前期的拉林监理站，银西监理站要求总监要按照当前铁路建设形势和标准，公司的规章制度，高标准、严要求的开展工作。开个好头。

2、对工程施工高潮期的敦格铁路监理站，武九监理站要求加强对人员进行安全质量培训、考核，提高人员素质，加强总监巡查。

3、对工程后期的兰州枢纽、西宁枢纽、宁西二线、兰渝、宝兰客专、石济客专、干武二线等监理站要求严格按照既有线施工要求盯控，加强人员质量安全培训，重视各专业的交叉作业，加强内业资料的管理。

4、对房建项目要求要求多研究图纸，重视节点构造的施工工艺，加强对员工的培训考核，加强总监的现场巡查。

各分公司、事业部首长对自己所管辖的项目也进行一次系统的内部安全、质量风险分析评估，找出风险点，制定措施认真盯控。确保项目顺利推进。

3、各分公司、事业部的工作

公司总部将和各分公司、事业部一道，统一思想、认清形势、转变观念、抓住机遇、积极开拓市场、谋求共同发展。 公司总部将一如既往的关心和支持各分公司、事业部的各项工作，同时也将进一步加大对各分公司、事业部的监管力度。确保各项目和各分公司、事业部的工作依法合规顺利推进。我们鼓励各分公司、事业部将自己的业务做大、做强，但必须夯实基础，提升自身的软硬件实力，真正领会 “做精、做强、做持久”的发展战略。只有这样，我们才能真正实现健康持续发展。去年，通过对各分公司、事业部所管项目的检查，发现在监理站的软硬件投入与建设上，在对项目的管理、控制上，在落实公司规章制度上良莠不齐，有的做的比较到位，有的做的比较差，对眼前利益、局部利益看的较重，长远利益、整体利益考虑不周，大局意识不强。具体行为与公司的经营理念还存在差距。在此，要求各分公司、事业部必须严格贯彻和落实公司制定的各项规章制度。按照公司的统一要求，真正加大对现场人力、物力的投入，强化监理站的标准化建设，加强对项目现场的管控力度，确保自身不出问题。公司总部与各分公司、事业部在资源共享、人才培养方面的问题,要通过加强相互协调与沟通解决,避免造成资源浪费。

去年，公司根据考核办法对分公司、事业部进行了达标考核，有奖有罚。今年仍将继续达标考核，对不达标的将按规定撤消和整合。

4、职业道德与自律

廉政建设必须警钟长鸣、长抓不懈，必须洁身自好，防微杜浅。我们一定要本着对工程安全质量负责、对自己和家庭负责的态度，切实增强政治敏锐性，持之以恒纠正“四风”，自觉执行各项廉政规定。要有定力、有原则、有正气，面对诱惑，要多看潜在风险，严守道德和法律底线。严禁利用工作之便“吃、拿、卡、要”，不谋取不正当利益。

我们在工作中必须强化职业道德和责任心，切实加强廉政建设和守法教育考核。遵纪守法，清清白白做事，堂堂正正做人，维护好个人、公司的声誉。

公司将继续完善廉政风险防控方案，构建风险明确、监控有力、预警及时、处置得当的廉政风险防控管理机制。各直属监理站、分公司、事业部要深入开展廉洁自律突出问题自查自纠工作。对被举报、廉洁自律出现问题的人员，公司决不姑息迁就。去年，（1）对存在举报问题的总监，果断免职和严肃处理。（2）而有一个监理站，施工单位的项目经理给了我们总监一个信封，在无法退回的情况下，主动交到公司。我们对此表示赞扬，并将酌情奖励！

四、目前几项具体工作安排
　   1、会后要求大家向全体员工传达本次会议精神。组织员工继续认真贯彻落实2014年第八次职工代表大会上刘凤奎董事长所做的《彰显企业价值 把公司做精、做强、做持久》的重要报告精神。

2、由总经理负责落实岗位管理，分期分批对各站进行成本核算和安全质量风险评估。对人员、资源配置、工资待遇、财务报销等进行认真梳理。

3、由总工办牵头继续落实公司巡视、检查制度。要求督导检查组开展好今年的督导检查工作。

4、财务部负责进一步完善工资发放和报销制度，落实好工资发放和报销管理办法。

5、企划部和财务部负责落实公司员工代码及社保管理办法，尤其要及时办理西宁基地、墩格、拉林人员的健康保险事宜。 继续加大对年轻员工的培养力度，为他们制定发展规划，鼓励、支持他们参加各类培训、继续教育。

6、综合办公室要制定出考勤管理具体实施细则，严格劳动纪律；继续做好工会工作，切实解决员工遇到的实际困难；（车队）负责对所有车辆进行梳理，建立车辆维护管理台账；审核各监理站上报的各类车辆报表；落实员工驾车准驾备案制度，公布准驾人员名单。

7、技术咨询部负责完善清理公司网站，维护好网站，落实各种报表上报制度。对三体系《质量手册》、《程序文件》、《员工手册》等文件要及时进行修订完善颁布并组织宣贯。各监理站、事业部、分公司要强化质量管理，落实好程序文件。

8、各监理站总监负责统筹规划春节后人力、物力的调配工作。进场后，重点是认真开展好现场安全质量大检查活动和岗前培训工作并建立好完整的档案资料。对复工项目进行认真的安全评估和再次技术交底工作。开展好工程验收和资料整理归档工作。

9、公司机关、监理站自行安排组织员工进行一次体检。

10、要求各分公司、事业部近期进行一次内部管理评审，规划好今年的工作。

员工同志们，2016年的各项目标已经明确，任务催人奋进，机遇与挑战并存。我相信，只要我们团结在公司董事会的周围，我们大家共同努力、团结一致，真抓实干、一定能圆满完成公司确定的各项目标任务，确保公司健康持续稳定发展。

值此新春佳节之际，我谨代表公司向大家、并通过大家向支持、帮助公司发展的家人致以新春的问候和祝福，祝大家在新的一年里，

身体健康！万事如意！阖家幸福！

我的报告就到这， 谢谢大家！