浅谈如何做好总监工作

高军锋

总监是指具有一定资格的从业人员接受监理公司法人代表的委派，组织和实施建设工程项目管理的工作。具体说来，也就是监理工程师在接受监理公司代表的授权后，作为建设工程项目监理部的负责人，根据所要监理的工程的实际需要和投标书的相关要求，选择具有相关专业知识和技能的工作人员，组建工程项目监理部（站），对工程项目进行监理，履行监理委托合同，服务建设单位，代表其管理工程项目，以确保工程建设过程中的安全生产，最终实现保质保量、如期完成工程建设的目标，同时为公司获得经济效益和社会效益。

作为每一个监理人员，心中都会有而且应该有个目标，那就是有机会当上总监。那么如果真正坐到了总监的位置，又该想些什么，该干些什么，怎样胜任这一工作呢，这就需要我们去思索、去面对该如何处理各种正常工作和非正常工作等问题。那么如何当好总监呢？仁者见仁智者见智，根据这些年的总监经历，我认为需要做好以下几点。

一、牢固树立责任意识，坚决执行责任制度。

一个人要想做好一件事，首先要有责任感，要想做好总监工作首先要求总监自觉地树立责任意识，做好团队的表率，并将责任意识贯彻到监理部每个成员的思想中，使大家都具有责任观，促使大家都能够以负责任的态度投入到工程建设中去，圆满完成公司交给的任务。树立责任意识是做好总监工作的思想基础。

不仅如此，总监还要带领团队的所有成员将责任意识落实到实处,即根据建设工程的实际情况制定切实可行的责任制度,并付诸于行动。不同的建设工程有着不同的特点。这个特点不仅是指建筑物本身的特点，还包括建设单位和施工单位的组织管理特点。为了保证工程建设的顺利进行，总监要从实际出发，对于建设工程中涉及的安全、质量、进度、投资控制和合同管理、技术资料信息管理以及协调各参建单位间的相互关系等工作制定相关的责任制度,定岗定员，以具体的制度约束每一位监理人员的行为，做好日常的监理工作，保证安全生产，保质如期地交付产品，真正做到服务甲方。这是做好总监工作的制度保障。

二、具备过硬专业知识，努力做到一专多能。

我们承揽的建设工程一般都由若干个单位工程组成，其中又包含多个分部和分项工程，而且整个施工过程可能要划分为若干个不同的施工阶段，而每个施工阶段中又包含着许多的专业施工，要想做好总监工作，就要求总监具有过硬的专业知识，甚至要具备多学科的基础知识。这样才能助于协调各专业施工队伍之间的相互配合，整体控制施工过程中的工序衔接。可以合理地安排巡查工作，抓住重点，有的放矢，提高工作效率。才能在关键时刻善于发现问题、分析和解决问题，在监理部的管理和业主、施工单位的协调中，对你的技术水平才能认可，才能得到他们信服。同时必须做到以下几点：

第一、要熟悉图纸及相关的技术文件，掌握工程的整体内容，做好人员合理分配。第二、要掌握各分部分项工程的质量验收标准，做好质量验收工作，以保证工程质量。第三、要掌握总体施工进度计划，统筹控制整体进度，以便按期完成工程建设。第四、具备审核施工方案的能力，确保施工方案得到落实，降低监理承担的责任风险。第五、要掌握安全生产知识，树立安全风险意识，及时发现生产中存在的安全隐患，确保安全施工。

三 、具备良好的职业道德，发扬勇于担当的精神

作为总监必须凡事能从大局出发，首先应该考虑的是集体，而不是个人，要有好的思想境界，襟怀坦荡、一身正气，严于律己、宽以待人，以身作则、办事公道。要求监理部其他人员做到的事情，自己必须首先做到，要求监理部其他人员不做的事情自己首先不做，用自己的言行来树立自己的威信，久而久之，监理部人员才会信服于你。

另外总监要有担当精神，监理工作应该在积极主动的情况下去进行，而不是被动去接受，要尽量使我们的监理人员、设备到位，而不应让业主说我们监理人员、设备不到位而极为被动的去工作。当然作为总监，同时也应理解公司的难处，专业对口也并不是随叫随到，来到监理部的监理人员技术水平和业务水平以及最主要的责任心也都参差不齐，哪一位总监都希望自己的监理部配备业务水平高、责任心强、各方面表现好的监理人员，这样的人员组合工作也好开展；但是作为总监不能只考虑自己监理部的局部工作，而应该考虑到公司的整体安排，考虑公司的经济效益，不能无限的满足业主要求。对于来到监理部的任何人，总监都有义务对其了解，要主动关心、帮助他们解决生活上、工作中的各种困难和问题，激发他们的工作热情，让他们能安心的去把工作做到更好；对业务能力差的同志，要在工作中帮助他们不断提高，给他们提供和创造机会，充分发挥他们的特长，使他们大胆工作，敢于管理；监理人员之间有时也会产生一些矛盾，并且可能在工作中表露出来，所以一经发现，总监就要及时做好双方的思想工作，互相加强沟通和理解，特别要注意避免在业主和施工单位中造成不良影响。现场一旦出现质量或安全问题不能一味推卸责任，寻找各种主观或客观理由，该由总监承担的责任就必须承担起来。

四、加强团队建设，创建和谐监理部。

一个好汉三个帮。一个人的力量是有限的，只有大家团结起来才能更好地完成工作。同样，监理工作需要监理部所有成员的相互配合，共同完成。要做好总监工作，就要求总监具有团队精神，互相帮助，带动全体成员，使大家各尽其责。要做这一点需要从几个方面着手。首先，树立监理部全体成员的整体观念。监理部是一个整体，树立整体观念，强化整体意识，是进行团队建设的重要思想保证。总监要将这个观念贯彻到监理部每一位成员的思想中，只有大家齐心协力，才能更好地完成监理工作。第二、互敬互爱，团结帮助，创建和谐监理部。监理部的每一位成员每天都要完成很多的工作，比较辛苦，如果有一个和谐的工作氛围，那么大家就会感到精神愉快。因此，共同创建一个和谐的工作环境是十分必要的。这样既能提高工作效率，又会益于个人身心健康，是一件两全其美的事。同事间只有关系融洽，才能够在工作上的互相合作，互通有无，从而提高监理部的整体管理水平。第三，共建制度，共同遵守。对待监理部的每一位成员，总监都要一视同仁，从总体出发，平等相待。严禁照顾关系，搞特殊化。平等待人是做人的基础，作为监理部的负责人,总监更要自觉做好这一点。同时还要制定全体成员共同认可的规章制度，使大家有章可循，共同遵守。第四，及时发现好人好事，积极宣扬，在集体中树立榜样模范，使团队能够良好发展。第五，做好员工的后勤工作，在生活上尽可能地多为大家着想，提供方便：在工作中要勤于思考，积极地寻找办法，共同解决工作难题，使得团队共同前进。

总之，做好了团队建设，创建和谐监理部，可以使监理部的每一位成员都团结起来。这样有利于开展监理工作，提高监理整体水平。

五、采取灵活多样的工作方法。

要想做好总监工作，仅具有责任意识和专业技能还不够，还要在工作中依据实际情况运用灵活多样的工作方法，对症施药，解决施工难题。

监理单位要对安全生产、工程质量、材料使用、施工工艺等内容进行全程的监督和管理。是一项复杂多样的管理工作，工作中既要面对物，更要面对人。监理过程中，往往会出现某些施工人员违规操作，或由于不精心施工而造成一些质量问题或安全隐患，不听监理人员劝阻，更有甚者还会与监理人员发生争吵，造成一些矛盾。还有就是某些施工单位擅自改变施工方法，不执行施工方案，甚至造成了质量、安全事故。再一个监理目前最难解决的问题，就是施工进度和质量之间的矛盾问题。比如由于征地拆迁等外部因素，严重影响了工程进展，但建设单位为了完成既定目标任务，就可能要求施工单位得加班加点赶工期，而且要求监理要全力配合，这时候就会出现违反建设程序强行施工的情况，上道工序未经验收就进行下道工序施工，即使我们将这种情况多次向业主反馈，往往也会无济于事，但是一旦出现任何问题又会将责任推给监理。诸如此类问题，总监就要根据具体实际情况，采取相应对策。一、做好施工前的监理交底工作，讲明施工要点和验收标准，使其有据可查。另外要让我们的人员知道自己应该干什么，什么是关键部位、什么是安全隐患、什么是质量隐患、应该采取什么样的方式方法、怎样才能取得好的监理效果。二、要明确责任，声明利害关系，使其知道如果不作为或少作为将会面临什么样的后果，让每个人员都能真真树立责任感，另外要充分利用监理内部会议给现场监理人员灌输不受赶工期、赶进度等理由的影响，任何情况下都不能以牺牲工程质量和安全为代价。三、要定期组织联合检查，多和施工单位项目部领导一起对存在的问题逐一进行排查，现场解决，闭合整改。对存在的普遍性问题，要及时召开质量安全专题会议，统一制定整改方案。四，抓重点项目、抓关键工序，保证重点项目、关键工序不出任何大的问题，同时做好监理日记，详细记录建设单位何时、何地、何人发出的何种指令以及监理当时所表达的建议采纳情况，最好以监理工程师通知单或联系单的形式留有书面材料。 五，下发整改通知，限期整改。若拒不接受，要及时向建设单位进行汇报，争取他们的理解和支持，必要时则签发工程暂停令，进行停工整顿。六，畅通和施工单位主要领导的沟通渠道，换句话说，就是要以总监的身份要经常约谈施工单位主要领导，就目前施工过程中存在的一些重大问题或普遍性问题向他们提出要求，争取他们的理解，尽量发挥施工单位的管理效能。

六、摆正位置，树立顾客至上的理念。

总监要有市场意识和顾客至上的服务意识。业主是我们的服务对象，让业主满意是我们追求的目标。建设单位在施工过程中的决策、观点、意见、建议等也是我们进行协调的重要依据。对于建设单位的决策，总监要认真领会，抓住实质，并以此作为管理和协调的依据，有效地贯彻落实。当然建设单位的工程管理人员也不是个个都是专家学者，他们的专业知识和管理水平也不一定很高，至使他们的决策、观点等也都不一定正确合理，这时作为总监就要及时的发挥专业特长，选择合适的时机主动向业主代表阐述自己的观点和合理建议，多和业主就监理过程中存在的一些问题或者困难进行沟通和征求意见，主动协助他们解决工程中的难题，以自己良好的工作表现取得他们的信任，得到他们的认可，这是一个好的总监的最好体现。

七、善于发现人才、培养人才。

监理企业的发展需要有大批的人才作为后盾，俗话说:千里马好找，伯乐难寻。作为总监有义务为企业的发展去努力地发现人才、培养人才并推荐人才。这也是总监实现自身价值的具体体现。在工作中，我们要善于发现那些具有较高职业技能、对某些问题有自己独特的见解和解决方法，善于独立思考的人员，这些人往往具备相当的潜能。我们就要有意识地进行培养，为其创造磨练的机会，增长其独立工作的能力，最终使其能够担当重任。培养具有现场管理经验的人才是总监义不容辞的责任。 发现了人才我们不能占为己有，要向公司大力推荐，使其人尽其用。埋没人才，对个人来讲是一种不道德的行为，而对于公司则是不负责任的表现。只有大力地发现人才、培养人才、推荐人才和使用人才，公司才会发展，效益才会增加。我们的生存依赖于企业，企业的发展关系到每个员工的切身利益。从这个意义上讲，发现人才、培养人才、推荐人才是关乎企业发展的关键，同时也与我们息息相关。

八、几点建议

第一、遇事冷静，沉着应对，不乱发脾气；

第二、不要在施工现场当众训斥他人，尤其切记不要当众训斥现场监理人员；

第三、遇到现场存在问题，不要和施工单位现场作业人员进行理论或直接训斥他们；

第四、避免和建设单位人员产生矛盾，不和他们就某一问题当众进行辩论，可以寻找恰当的机会和建设单位进行沟通；

第五、不替施工单位解释，更不能在话语中流露出偏袒施工单位的语气；

第六、不能推卸责任，尤其在业主检查场合不能一味强调客观因素。

以上就是我对于怎样当好总监的几点粗略看法。总之，要做好总监工作不是一件容易的事，这需要我们不断地研究和探索。