不可接受风险清单

（技术部）

技J[2017]-006

编制：

审核：

批准：

| 序号 | 作业活动 | 不可接受风险 | 可能导致的 事故 | 风险级别 | 存在部门/监理站 | 控制措施 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 管理方案 | 应急预案 | 运行控制 |
| 1 | 高空作业 | 从事高处作业，检查时发生意外 | 高处坠落 | 一级 | 二级机构 |  |  | √ |
| 2 | 临时用电 | 配电箱规格不符合规范要求，检查时造成触电 | 触电 | 一级 | 二级机构 |  |  |  |
| 3 | 防洪管理 | 防洪应急物资储备不足，造成伤害 | 水害 | 一级 | 二级机构 |  |  | √ |
| 4 | 消防管理 | 灭火器才失效且未及时更换，发生火灾造成人员伤害 | 火灾 | 一级 | 机关/二级机构 |  | √ | √ |
| 5 | 现场交通 | 施工便道车辆会车时，发生碰撞 | 人体伤害 | 一级 | 二级机构 |  |  |  |
| 6 | 道路交通 | 强超强会超速行驶 | 严重交通事故 | 一级 | 二级机构 |  |  |  |
| 7 | 隧道工程 | 洞门端墙施工前，坡面松动围岩未支护，巡视检查时发生坍塌砸伤 | 物体打击 | 一级 | 二级机构 |  |  | √ |
| 8 | 隧道工程 | 掌子面与洞壁出现涌水未及时处理，巡视检查时发生坍塌砸伤 | 坍塌 | 一级 | 二级机构 |  |  | √ |
| 9 | 隧道工程 | 开挖循环步距超标，巡视检查时发生坍塌砸伤，巡视检查时发生坍塌砸伤 | 坍塌 | 一级 | 二级机构 |  |  | √ |
| 10 | 隧道工程 | 软弱破碎围岩地段超前支护跟进不及时，巡视检查时发生坍塌砸伤 | 坍塌 | 一级 | 二级机构 |  |  | √ |
| 11 | 桥梁工程 | 操作平台未严格按批准施工方案搭设，巡视检查时造成意外伤害 | 支架失稳 | 一级 | 二级机构 |  |  | √ |
| 12 | 桥梁工程 | 搭设的操作平台支撑系统连接不牢固，巡视检查时造成意外伤害 | 高处坠落 | 一级 | 二级机构 |  |  | √ |
| 序号 | 作业活动 | 不可接受风险 | 可能导致的事故 | 风险级别 | 存在部门/监理站 | 控制措施 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 管理方案 | 应急预案 | 运行控制 |
| 13 | 桥梁工程 | 吊机拼装未设缆风绳稳定支撑搭架，巡视检查时发生意外 | 机械伤害 | 一级 | 二级机构 |  |  | √ |
| 14 | 吊装作业 | 起吊现场警戒管理不到位，巡视检查时发生砸伤 | 起重伤害 | 一级 | 二级机构 |  |  | √ |